Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr RIPP.271.2.6.2026.PJak

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................

tel.**): .....................................................

adres e – mail**): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2026 r. nr RIPP.271.2.6.2026.PJak 
o wartości poniżej 170.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Szlichtyngowie w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 95/7, 235/10, obręb Szlichtyngowa oraz na ul. Kasztanowej w Górczynie 
w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 293, obręb Górczyna.

Ja/My, niżej podpisany/i,

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dot. za kwotę:

Wartość netto  ...............................................................................

Słownie  …………………………………………………………..

Vat w stawce …………….. w kwocie……………………………

Wartość  brutto ............... ………………………………………..

Słownie …………………………………………………………………………………

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.08.2026 r.

- Udzielamy gwarancji na okres … miesięcy.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Składamy następujące oświadczenie i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

……………………….. dnia ……….. 20 … roku

......................................................

miejscowość i data

.......................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do podpisywania oferty/

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr RIPP.271.2.6.2026.PJak

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................

tel.**): .....................................................

adres e – mail**): ....................................

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2026 r. nr RIPP.271.2.6.2026.PJak  
o wartości poniżej 170.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Szlichtyngowie w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 95/7, 235/10, obręb Szlichtyngowa oraz na ul. Kasztanowej w Górczynie 
w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 293, obręb Górczyna.

Ja/My, niżej podpisany/i,

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a , pkt 2 lit. b  i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………., dnia ……………………….. roku

………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr RIPP.271.2.6.2026.PJak

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................

tel.**): .....................................................

adres e – mail**): ....................................

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wynikających z art. 112 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający

Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2026 r. nr RIPP.271.2.6.2026.PJak
o wartości poniżej 170.000,00 zł netto prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Szlichtyngowie w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 95/7, 235/10, obręb Szlichtyngowa oraz na ul. Kasztanowej w Górczynie 
 w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 293, obręb Górczyna.

Ja/My, niżej podpisany/i,

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

Spełniam/-y warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……………………….. roku

………………………………………………………..					                                           (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego nr RIPP.271.2.6.2026.PJak

WZÓR UMOWY

UMOWA NR     /U/2026

zawarta w dniu ………………….. r. w Szlichtyngowej pomiędzy Gminą Szlichtyngowa
z siedzibą w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 497 00 15 085, REGON 411050801, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Jolantę Wielgus – Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta i Gminy – Doroty Raczyckiej

a

……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn. .………………………………..., NIP ……………., REGON …………. zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych tj. zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Szlichtyngowie w pasie drogi gminnej  nr ewid. dz. 95/7, 235/10, obręb Szlichtyngowa oraz na ul. Kasztanowej w Górczynie 
w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 293, obręb Górczyna”. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają projekt budowlany, przedmiar robót, STWiOR oraz stanowiące integralne części niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowi także:

    - Oferta Wykonawcy.

§2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.08.2026 r.

§3

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- projekt budowlany,

- STWiOR,

- dziennik budowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy także:

- dokonywanie odbiorów robót budowlanych,

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- współpracy z Wykonawcą przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§4

### OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z SWZ, projektem budowlanym i ofertą. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Opracować i złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi, oraz innymi, nie wymienionymi aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji.

- Uzyskać w imieniu Zamawiającego na własny koszt opinii, zezwoleń, badań, warunków technicznych, itp. służb i instytucji w zakresie niezbędnym do przystąpienia do wykonania robót oraz wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zapewnić na własny koszt obsługę geodezyjną, kierownika budowy i inne.

- Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
a w przypadku niepoinformowania o tym fakcie odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W ramach wynagrodzenia zapewnić: pokrycie kosztów ubezpieczenia budowy, urządzenie i likwidację zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energię elektryczną i wodę, uporządkowanie placu budowy, roboty odtworzeniowe, wykopy kontrolne, wywóz gruntu wraz z opłatami za jego składowanie, pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów, pokrycie kosztów wynikających 
z wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach będących w składzie projektów budowlanych i technicznych, obsługę geodezyjną.

- Jeżeli na terenie objętym robotami budowlanymi znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić pisemnie z 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci. Prowadzenie prac ziemnych, w trakcie których występuje zbliżenie do istniejącego uzbrojenia, winno być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania – odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej od poszczególnych właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z realizacją prac zgodnie z niniejszym punktem są po stronie Wykonawcy.

- Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

- Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed ich wbudowaniem.

- Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku 
na placu budowy i terenie do niego przyległym.

- Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie zakłócą dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał lustracji terenu będącego przedmiotem umowy i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu prac.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

  - Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………………………..

  - Wynagrodzenie określone w ust.. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu umowy (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane 
i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany), który stanowił załącznik do SWZ i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

  - Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji placu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.

  - Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna i ostateczna - niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń, oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

  - Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Gmina Szlichtyngowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur i posiada numer NIP 497 00 15 085.

  - Cena umowna obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową w tym: organizację i zagospodarowanie zaplecza, koszty prób, badań, koszty pomiarów, koszty zagęszczania gruntu, koszty nadzoru wynikającego 
z odrębnych przepisów, (z wyjątkiem nadzoru inwestorskiego, autorskiego), roboty pomiarowe w tym: zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z mapami powykonawczymi 
(5 egz.), ubezpieczenia, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ, usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci drenarskiej, odwodnienia wykopów wykonanie dojazdu do placu budowy itp.

  - Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen.

§6

- W przypadku trudności finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót objętych niniejszą umową, wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Decyzje Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, przekazane będą Wykonawcy 
z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ze wskazaniem jaki zakres prac i wynagrodzenia podlega ograniczeniu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

§7

SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi przez Wykonawcę na Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy 
i wynikającymi z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Faktura częściowa może być wystawiona po dokonaniu  odbioru robót i podpisaniu protokołu odbioru częściowego, faktura końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie  protokół odbioru robót oraz  rozliczenie wykonanych robót  potwierdzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i końcowej nie może być wyższa od wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

- Faktura częściowa wystawiona będzie za zakres robót wykonanych w okresach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy.

- Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie zadania określonego w §1 umowy stanowi:

- protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty 
z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów w tym również badań UDT, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna z klauzulą przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wschowie, dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót, oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 
a także wyniki badań.

- Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi 
w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca (Odbiorca nr 1):		Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1

67-407 Szlichtyngowa

NIP: 497 00 15 085

Obiorca (Odbiorca nr 3):		Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

ul. Rynek 1

67-407 Szlichtyngowa

NIP: 697 10 11 989

- Miejscem zapłaty jest Bank Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr: …………… jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§8

TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

NADZÓR INWESTORSKI

  - Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego osobę…………………………

  - Z ramienia Zamawiającego wyznacza się osobę………………………………..do kontaktów z Wykonawcą.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 10

GWARANCJA

- Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia. 
W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

- Okres gwarancji dla części przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania na nowo części przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, 
a w przypadkach gdy zagraża to życiu lub zdrowiu użytkowników terenu w terminie 1 dnia od dnia zgłoszenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi to podstawę do zlecenia przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§11

ODBIÓR ROBÓT

- Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów.

- Wykonane roboty zanikające i ulegające zakryciu, podlegają zgłoszeniu przez Wykonawcę, 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony końcowy odbiór robót.

- Zamawiający na podstawie złożonego wniosku wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru robót nastąpi w terminie do 10 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego w terminie do 20 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę.

- Na co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 
z dokumentacją przetargową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, świadectwa, certyfikaty, świadectwa wykonania prób i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i inne określone w przepisach.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia z tego tytułu wynagrodzenia.

10. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie dalszych 30 dni.

§12

KARY UMOWNE

- Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, gdy opóźnienie w wykonaniu robót uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % liczone od wartości robót niewykonanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku, gdy opóźnienie 
w wykonaniu robót umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem dokumentów odbiorowych Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za brak zrealizowania poleceń wydanych przez Nadzór Inwestorski lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną Wykonawcy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w realizowaniu polecenia,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za nieprzestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawą 1 000,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,

- za nieutrzymywanie terenów przyległych do placu budowy w należytym porządku 500,00 zł brutto za każdy dzień.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie brutto i określa je 
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.

§13

UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż ……… PLN na jeden i wszystkie wypadki.

  - Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu 
i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym 
i niespodziewanym.

  - Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki powstałe wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a także Koordynatora, inspektorów nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na terenie budowy. Ubezpieczenie to będzie utrzymywane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

§14

ZMIANA UMOWY

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiany Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego kluczowego specjalisty w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub zdarzeń losowych,

- w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji,

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Robót lub innego kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 
z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika Robót lub innego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
W przypadku zmiany, nowy Kierownik Robót lub inny kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SWZ

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało to wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 
w wykonaniu następujących zobowiązań:

- przekazania terenu budowy,

- przekazania dokumentacji budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,

- zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.

- Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, lub dodatkowych.

- Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, 
w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności:

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy.

- Zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone 
z zachowaniem zasady opisanej w SWZ i ofercie Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji.

- W przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Zmiana kolejności realizacji poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, które powinny zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Robót oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie opisowej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie wówczas, gdy przed przystąpieniem do ich wykonywania Zamawiający zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

§15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem 
w protokole odbioru.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w przypadku gdy:

  - Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

  - Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót dłuższą jak 3 dni i Wykonawca nie podejmuje robót pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość.

      - Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego zawierającego uzasadnienie prawne i faktyczne. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

      - W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

  - rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy,

  - na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury,

  - koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 
i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko 
w przypadku pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

§16

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

            - Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową
będą rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy.

            - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

            - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§17

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 umig@szlichtyngowa.pl

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@szlichtyngowa.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora).

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania 
i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy - na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

- Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - 
w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

- Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

§ 18

Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 	Wykonawca

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr RIPP.271.2.6.2026.PJak

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Szlichtyngowie w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 95/7, 235/10, obręb Szlichtyngowa oraz na ul. Kasztanowej 
w Górczynie w pasie drogi gminnej o nr ewid. dz. 293, obręb Górczyna.

Nazwa i adres wykonawcy : ……………………………………………………………………

Tel. ………………………………..  adres skrzynki ePUAP: ………………………………

REGON………………………………               NIP …………………………………

| Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj zamówienia pozwalający na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu) | Wartość zamówienia (brutto) | Data i miejsce wykonania zamówienia (dd-mm-rr) | Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostały wykonane | Dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączniki (np. referencje)

- ……………….

- ……………….

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)